Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 del proyecto Incidex, se completó el desarrollo total del sistema, incluyendo la aplicación web, la aplicación de escritorio y el módulo de inteligencia artificial Gemini Pro, encargado de clasificar automáticamente las incidencias. Se cumplieron los objetivos específicos de desarrollo, base de datos, seguridad y clasificación con IA. El sistema está completamente funcional y preparado para la etapa de validación y pruebas finales. Además, se entregaron los documentos correspondientes a la Fase 2: - Documento Arquitectura (DAS) - Pauta de reflexión Fase 2 (individual) - Documento Avance y Informe Final del Proyecto APT (Español-Inglés) - Presentación PPT de avance del proyecto - Proceso de negocio (TO-BE) - Matriz RACI - Matriz de Riesgo - Diccionario de Datos - Minutas de reuniones - Matriz de Control de Cambios Se mantiene la metodología Scrum, con reuniones semanales de seguimiento y ajustes menores en los sprints para las pruebas y reportes finales. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una ticketera inteligente que permita a las empresas gestionar de manera centralizada y eficiente sus incidencias, incorporando funcionalidades de registro, clasificación, asignación y seguimiento de tickets, junto con un módulo de inteligencia artificial basado en Gemini Pro que apoye la priorización y análisis de la información, asegurando continuidad operativa, seguridad de los datos y una mejor experiencia para los usuarios. |
| Metodología | Ágil |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas en este informe corresponden al desarrollo y consolidación técnica del sistema Incidex: Ticketera Inteligente para la Gestión y Ordenamiento de Incidencias Empresariales. Evidencias seleccionadas: - Aplicación Web y Escritorio funcionales, que permiten registrar, clasificar, asignar y gestionar incidencias, además de administrar usuarios, roles, categorías y departamentos. - Integración completa del módulo de Inteligencia Artificial Gemini Pro, que analiza el contenido de los tickets y sugiere automáticamente departamento, categoría y prioridad. - Documentos técnicos y de gestión: - Documento de Arquitectura (DAS) - Documento de Avance del Proyecto APT (Español e Inglés) - Matriz RACI - Matriz de Riesgo - Diccionario de Datos - Proceso de Negocio (TO-BE) - Minutas de Reuniones - Matriz de Control de Cambios Justificación: Estas evidencias demuestran el progreso del proyecto desde la documentación inicial hasta la implementación del sistema completamente funcional, validando el cumplimiento de los objetivos específicos de desarrollo, seguridad e integración de IA. Resguardo de la calidad: La calidad del proyecto se ha asegurado mediante la correcta aplicación de la metodología ágil, con planificación por sprints, reuniones semanales de revisión, control de versiones y pruebas funcionales continuas en cada iteración. Se utilizaron herramientas propias de la disciplina como Python, Flask, MySQL, y Gemini Flash, garantizando buenas prácticas de desarrollo, modularidad y trazabilidad del sistema. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| 1- Diseño y desarrollo de un sistema web y de escritorio 2- Modelamiento de Bases de Datos. 3- Integración de Soluciones IA. | 1-Implementación del Frontend (Vistas y JS). 2-Desarrollo de la Base de Datos MySQL 3-Desarrollo e integración de la API Gemini | 1-HTML/CSS, Visual Studio Code. 2-MySQL, Docker, Diccionario de Datos. 3-Python/Flask, API Key de Gemini | 29 días 13 días 23 días | -Manuel Varela, -Bruno Villarroel -Eduardo Gonzalez | 1- Compatibilidad entre sistemas. 2- Vinculación de contenedores docker 3-Dificultad en la integración del módulo, pero se logró ejecutar | 1- Completado 2-Completado 3-Completado | Se selecciona el modelo de gemini 2.5 flash. por ahora de entorno gratuito. ya que esta capa funciona para nuestro proyecto |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado: - El conocimiento técnico previo del equipo en Python, Flask y MySQL, que facilitó la implementación de la arquitectura por capas y la integración del módulo de inteligencia artificial. - El uso de herramientas colaborativas (GitHub, Google Drive, Gemini Pro) que agilizó la gestión del código, documentación y control de versiones. Factores que han dificultado: - Al inicio, hubo dificultades con la integración del módulo de IA Gemini Pro, principalmente por temas de configuración y compatibilidad de librerías. - Acción tomada: se investigó la documentación oficial de la API, se ajustaron los parámetros de conexión y se realizaron pruebas controladas hasta lograr una integración estable. - La coordinación de horarios del equipo fue un reto, debido a las cargas académicas y laborales. - Acción tomada: se estableció un calendario de trabajo fijo y comunicación constante vía reuniones cortas en línea para mantener la continuidad del desarrollo.

Durante la ejecución del proyecto Incidex, no fue necesario eliminar actividades del plan de trabajo original. Sin embargo, se realizaron ajustes menores en los plazos de algunas tareas, principalmente en la integración del módulo de Inteligencia Artificial Gemini Pro y en la generación de reportes CSV, con el objetivo de asegurar la estabilidad del sistema antes de avanzar a la etapa de validación. Estos ajustes no afectaron el cumplimiento de los objetivos ni la secuencia de los entregables, gracias a los factores facilitadores del proyecto: una planificación clara, la buena coordinación del equipo mediante Scrum, y el dominio técnico en las herramientas utilizadas. Gracias a ello, el desarrollo se ha mantenido conforme al cronograma general y dentro de los tiempos planificados para la Fase 2.

Actualmente todas las actividades principales del proyecto Incidex se encuentran finalizadas. Solo restan tareas menores asociadas a la fase de pruebas, la verificación de seguridad en ambas aplicaciones (web y escritorio) y algunos ajustes finos en las reglas de negocio para asegurar el correcto funcionamiento del sistema antes de su validación final. Motivos: Estas actividades fueron programadas para la última etapa del desarrollo, con el fin de realizar las pruebas sobre un sistema completamente integrado y estable. Estrategias: - Ejecutar pruebas unitarias y de integración en el próximo sprint. - Revisar y fortalecer los mecanismos de autenticación y manejo de sesiones. - Ajustar las reglas de negocio identificadas durante las pruebas internas. Con estas acciones, el proyecto quedará completamente preparado para la Fase 3 de validación y entrega final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.