Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 05 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - Eduardo Gonzalez |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 16/10/2025 |  | - Duoc UC. | - Incidex “Ticketera inteligente” |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Eduardo Gonzalez Manuel Varela Bruno Villarroel Víctor Godoy | - Mentes Beta |  | - v.godoyf@profesor.duoc.cl - edu.gonzalezr@duocuc.cl - man.varela@duocuc.cl - bru.villarroel@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Feedback pendiente - Fecha de entrega de la fase 2

- Detalle Reunión

- Se nos dio el feedback correspondiente a la presentación de la fase 1 - Se aclaro fecha de la entrega de la fase 2 - Se aclararon dudas correspondientes a la entrega 2

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Actualización de documento | - Se llego al acuerdo de actualizar los documentos que tenían errores |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Se mostrará avances del front del aplicativo web | 23/10/2025 | Manuel Varela |
| Se mostrará avances del front del aplicativo de escritorio | 23/10/2025 | Bruno Villarroel |
| Se actualizarán los documentos erróneos | 23/10/2025 | Eduardo González |

- Observaciones