Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 06 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - Eduardo Gonzalez |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 23/10/2025 |  | - Duoc UC. | - Incidex “Ticketera inteligente” |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Eduardo Gonzalez Manuel Varela Bruno Villarroel Víctor Godoy | Mentes Beta |  | - v.godoyf@profesor.duoc.cl - edu.gonzalezr@duocuc.cl - man.varela@duocuc.cl - bru.villarroel@duocuc.cl |

Temas Tratados

- 1- Se mostraron los avances acordados en la reunión anterior - 2- Se mostraron avances significativos del front web, como el home publico y privado, login de usuario, la creación del ticket y la base de datos completada. - 3- Se mostro los casos de usos corregidos, caso de uso general y los escenarios de calidad - 4- Ejecución de app de escritorio. - 5- Conexión entre páginas, pero sin funcionalidades.

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Front web | - Se acordó seguir con el avance del front web, asignación y detalle de ticket, agregar css correcto. |
| Documentación | - Se acordó tener avanzado los diagramas y los archivos corregidos. |
| App escritorio | - Se acordó progresión en funcionalidades de la app. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Front web | 30/10/2025 | Manuel Varela |
| Documentación | 30/10/2025 | Eduardo Gonzalez |
| App escritorio | 30/10/2025 | Bruno Villarroel |

- Observaciones