Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 04 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - Eduardo Gonzalez |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 30/10/2025 |  | - Duoc UC. | - Incidex “Ticketera inteligente” |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Eduardo Gonzalez Manuel Varela Bruno Villarroel Víctor Godoy | Mentes Beta |  | - v.godoyf@profesor.duoc.cl - edu.gonzalezr@duocuc.cl - man.varela@duocuc.cl - bru.villarroel@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Se definieron roles y permisos - Se definió plazos de las próximas entregas del producto - Se mostraron funcionalidades del aplicativo web

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Documentación | - Se acordó tener documentación terminada |
| Avances web | - Se acordó tener avances en las funcionalidades del aplicativo web |
| App de escritorio terminada | - Se acordó terminar app de escritorio |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| documentación terminada | 8/11/2025 | Eduardo Gonzalez |
| avances web | 5/11/2025 | Manuel Varella |
| App de escritorio terminada | 4/11/2025 | Bruno Villarroel |

- Observaciones