          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT – 02 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Mentes Beta |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| xx-xx-2025 |  | Duoc UC. | Proyecto INCIDEX |  |

| - Participantes |  |
| --- | --- |
| - Nombre | - e-mail |
| - Bruno Villarroel | bru.villarroel@duocuc.cl |
| - Manuel Varela | man.varela@duocuc.cl |
| - Eduardo Gonzalez | - edu.gonzalezr@duocuc.cl |
| - Victor Godoy (docente) | - v.godoyf@profesor.duoc.cl |

- Temas Tratados

Revisión de documentos terminados

Detalle Reunión

- se revisaron los documentos terminados acordados en la sesión anterior y se acordaron los documentos para avanzar para la siguiente sesión

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| pendiente de revisión del profesor documento 1.5 | Compromete a revisar documento para próxima reunión |
| - cambiar los nombres columna "B = Nombre del requerimiento" por verbo infinitivo | Revisar siguiente sesión |
| - cambiar los Meses en carta Gantt y revisar días | Revisar siguiente sesión |
| - modificar pruebas unitarias | Revisar siguiente sesión |
| - presentación avanzada | Revisar siguiente sesión |
| - Informe ERS avance | Revisar siguiente sesión |
| - Acta Constitución avance | Revisar siguiente sesión |
| - EDT avance | Revisar siguiente sesión |
| - Casos de Usos terminado | Revisar siguiente sesión |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - pendiente de revisión del profesor documento 1.5 | - 04-sept-2025 | - Viktor Godoy (Product owner) |
| - cambiar los nombres columna "B = Nombre del requerimiento" por verbo infinitivo | - 04-sept-2025 | - Todo el grupo |
| - cambiar los Meses en carta Gantt y revisar días | - 04-sept-2025 | - Todo el grupo |
| - modificar pruebas unitarias | - 04-sept-2025 | - Todo el grupo |
| - presentación avanzada | - 04-sept-2025 | - Todo el grupo |
| - Informe ERS avance | - 04-sept-2025 | - Todo el grupo |
| - Acta Constitución avance | - 04-sept-2025 | - Todo el grupo |
| - EDT avance | - 04-sept-2025 | - Todo el grupo |
| - Casos de Usos terminado | - 04-sept-2025 | - Todo el grupo |

Observaciones